УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета

ФГАОУ ВО «СГЭУ»

протокол ___ от ___________ 202_г.

Врио ректора_________ Е.А. Кандрашина

приказ № __ от «__»__________202_г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

аттестации рабочих мест пользователей, обрабатывающих персональные данные, на период 2022-2023 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
|  | Оценка текущего состояния информационных систем, обрабатывающих персональные данные (ИСПДн), подлежащих аттестации: 1. ИСПДн «Студенты». (1С Университет, АРМ ГИС СЦОС, АРМ ФРДО, АРМ ЕГИСМ, АРМ ГИАиП, АРМ Сервис приёма, АРМ Контингент) 2. ИСПДн «Работники» (1С ЗКГУ, АРМ ЕС ОГ) 3. ИСПДн «СКУД» (СКУД СГЭУ) | 01.03.22 | Ткаченко С.П. |  |
|  | Подготовка технического задания на аттестацию ИСПДн и контроль защищенности для ИСПДН «СКУД» и ИСПДн «Студенты» | 07.03.22 | Ткаченко С.П. |  |
|  | Подготовка организационно - распорядительной документации, в том числе: 1. Приказ о назначении комиссии по классификации всех ИСПДн 2. Приказ о назначении ответственных за организацию обработки и обеспечение безопасности 3. Приказ об определении границ КЗ ИСПДн со схемой КЗ 4. Приказ об эксплуатации СКЗИ, разработка инструкций, журналов регистрации 5. Приказ об утверждении организационно — распорядительной документации ИСПДн | 11.03.22 | Ткаченко С.П. |  |
|  | Утверждение актов классификации и определения уровня защищенности ИСПДН «СКУД», ИСПДн «Студенты», ИСПДн «Работники» | 14.03.22 | Ткаченко С.П. |  |
|  | Оценка стоимости работ по аттестации одного рабочего места и расчет стоимости аттестационных работ для ИСПДН «СКУД», ИСПДн «Студенты», ИСПДн «Работники» | 16.03.22 | Ткаченко С.П. |  |
|  | Согласование закупки в рамках плана ФХД на 2022 года по ИСПДН «СКУД», ИСПДн «Студенты» | 18.03.22 | Ткаченко С.П. |  |
|  | Подготовка проекта договора на проведение аттестационных работ по ИСПДН «СКУД», ИСПДн «Студенты» | 21.03.22 | Ткаченко С.П. Александрова М.В. |  |
|  | Проведение конкурсной процедуры на проведение аттестационных работ и заключение договора по ИСПДН «СКУД», ИСПДн «Студенты» | 25.03.22 | Поздышева О.Н. |  |
|  | Контроль объемов и сроков выполнения работ по ИСПДН «СКУД», ИСПДн «Студенты» | 20.05.22 | Франтасов Д.Н. Ткаченко С.П. |  |
|  | Утверждение актов о вводе ИСПДН «СКУД», ИСПДн «Студенты» в опытную эксплуатацию | 24.05.22 | Ткаченко С.П. |  |
|  | Утверждение актов о вводе ИСПДН «СКУД», ИСПДн «Студенты» в промышленную эксплуатацию | 01.06.22 | Ткаченко С.П. |  |
|  | Внесение предложений в план ФХД на 2023 год по аттестации ИСПДн «Работники», не вошедших в утверждённый перечень на 2022 год. | 01.12.22 | Франтасов Д.Н. |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
|  | Подготовка технического задания на аттестацию и контроль защищенности для ИСПДн «Работники» | 01.02.23 | Ткаченко С.П. |
|  | Оценка стоимости работ по аттестации одного рабочего места и расчет стоимости аттестационных работ по ИСПДн «Работники» | 15.02.23 | Ткаченко С.П. |
|  | Согласование закупки в рамках плана ФХД на 2023 года на аттестацию ИСПДн «Работники» | 22.02.23 | Ткаченко С.П. |
|  | Подготовка проекта договора на проведение аттестационных работ по ИСПДн «Работники» | 01.03.23 | Ткаченко С.П. Александрова М.В. |
|  | Проведение конкурсной процедуры на проведение аттестационных работ и заключение договора по ИСПДн «Работники» | 09.03.23 | Поздышева О.Н. |
|  | Контроль объемов и сроков выполнения работ по ИСПДн «Работники» | 20.05.23 | Франтасов Д.Н. Ткаченко С.П. |
|  | Утверждение актов о вводе ИСПДн «Работники» в опытную эксплуатацию | 24.05.23 | Ткаченко С.П. |

Список используемые сокращений:

ИСПДн – информационная система обработки персональных данных;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ГИС СЦОС – государственная информационная система «современная образовательная среда

ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании;

ЕГИСМ - Единая государственная информационная система мониторинга;

ГИАиП – Государственная итоговая аттестация и приём;

ЗКГУ – Зарплата и кадры государственного учреждения;

ЕС ОГ – Единая система обращения граждан;

СКУД – Система контроля и учёта доступа;

КЗ – Контролируемая зона;

СКЗИ – Средства криптографической защиты информации;

ФХД – Финансово-хозяйственная деятельность;

ОРЗ – Отдел размещения заказов.

РАЗРАБОТАНО:

| Начальник управления по обеспечению цифровой трансформации |  | Франтасов Д.Н. |
| --- | --- | --- |